| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套商品房市属基地公建配套学校建设规划一览表 |
| 区县 | 基地 | 幼儿园 | 小学 | 初中 | 九年一贯制 | 完全中学 | 高中 | 基地开发进度 | 住宅主要安排方向 |
| 宝山区 | 顾村原选址 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 虹口区、闸北区、杨浦区 |
|  | 顾村一号 | 4 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
|  | 顾村二号 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 罗店 | 6 | 1 |  | 2 |  | 1 | 规划控制 |  |
| 嘉定区 | 江桥原选址 | 4 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 普陀区、长宁区、静安区、徐汇区 |
|  | 江桥 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | 规划控制 |  |
| 南汇区 | 周浦原选址 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 黄浦区、卢湾区 |
|  | 康桥原选址 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 航头 | 5 |  |  | 2 |  | 1 | 建设控制 |  |
| 闵行区 | 浦江原选址 | 6 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 黄浦区、卢湾区、徐汇区、闵行区 |
|  | 浦江一号 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 建设控制 |  |
|  | 浦江二号 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 浦东新区 | 曹路 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 浦东新区、杨浦区 |
| 青浦区 | 华新 | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 建设控制 |  |
| 松江区 | 泗泾 | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 建设控制 |  |

制表日期：2006年11月

附件2：

2006——2007年配套商品房市属基地配套费投资教育公建项目建设计划统计表

| 基地 | 序号 | 项 目 | 地块编号 | 用地面积 （平方米） | 建筑面积 （平方米） | 计划开工时间（年.月） | 计划竣工时间（年.月） | 计划移交接管时间（年.月） | 计划至07年底进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾村原选址基地 | 1 | 幼儿园1 | B-3 | 6815 | 4387 | 05.2 | 06.6 | 06.9 | 已投入使用 |  |
|  | 2 | 小学1 | D-7 | 16632 | 8990 | 04.11 | 06.6 | 06.9 | 已投入使用 |  |
| 顾村二号基地 | 3 | 幼儿园 | A6 | 12000 | 7800 | 07.10 | 08.6 | 08.9 | 主体结构 |  |
|  | 4 | 九年一贯制学校 | A1 | 36700 | 14800 | 07.3 | 08.6 | 08.9 | 主体结构 |  |
| 江桥基地 | 5 | 幼儿园2 | 3A-3 | 7683 | 3810 | 04.12 | 05.9 | 06.9 | 已移交 |  |
|  | 6 | 小学 | 3B-2 | 15540 | 9033 | 04.12 | 05.9 | 06.9 | 已移交 |  |
|  | 7 | 幼儿园1 | 1C-2 | 6680 | 4139 | 06.4 | 07.3 | 07.9 | 竣工 |  |
|  | 8 | 幼儿园4 | 2B-2 | 11800 | 9500 | 07.6 | 08.6 | 08.9 | 主体结构封顶 |  |
|  | 9 | 九年一贯制学校 | 2A-1 | 22964 | 17311 | 05.10 | 07.4 | 07.9 | 竣工 |  |
| 周浦基地 | 10 | 幼儿园1 | GJ-1 | 6711 | 5104 | 05.1 | 06.9 | 06.12 | 竣工 |  |
|  | 11 | 幼儿园2 | GJ-16 | 6420 | 5240 | 05.4 | 06.9 | 06.12 | 竣工 |  |
|  | 12 | 幼儿园3 | GJ-7 | 5491 | 4760 | 07.3 | 07.12 | 08.9 | 竣工 |  |
| 康桥基地 | 13 | 九年一贯制学校 | GJ-2 | 19640 | 14758 | 05.1 | 06.9 | 06.12 | 竣工 |  |
|  | 14 | 幼儿园2 | E-5-1 | 6843 | 4764 | 06.3 | 07.3 | 07.9 | 竣工 |  |
| 周浦基地 | 15 | 九年一贯制学校 | W-1-3 | 20372 | 14358 | 06.8 | 07.6 | 07.9 | 竣工 |  |
| 浦江基地 | 16 | 幼儿园1 | N2-03 | 6600 | 5006 | 06.11 | 07.7 | 07.9 | 竣工 |  |
|  | 17 | 小学 | S2-05 | 22000 | 11554 | 06.11 | 07.9 | 07.12 | 竣工 |  |
|  | 18 | 初中 | S2-04 | 18000 | 11119 | 06.11 | 07.9 | 07.12 | 竣工 |  |
| 君莲基地 | 19 | 幼儿园 | J | 6800 | 4150 | 07.2 | 07.12 | 08.3 | 交付使用 | 区政府实施 |
|  | 20 | 九年一贯制学校 | G-2 | 30000 | 17810 | 07.2 | 07.12 | 08.3 | 交付使用 | 区政府实施 |
| 曹路基地 | 21 | 幼儿园1 | B-3-5 | 6700 | 4000 | 07.5 | 08.2 | 08.6 | 主体结构 |  |
|  | 22 | 幼儿园5 | F-2-5 | 7500 | 3660 | 07.5 | 08.2 | 08.6 | 主体结构 |  |
|  | 23 | 小学 | B-2-2 | 25600 | 11697 | 07.5 | 08.2 | 08.6 | 主体结构 |  |
|  | 24 | 初中 | B-2-1 | 27800 | 12133 | 07.5 | 08.2 | 08.6 | 主体结构 |  |

制表日期：2006年11月

附件3：

|  | 配套商品房市属基地公建配套学校 教育对口支援区县任务安排表 |
| --- | --- |
|  | 基地学校所在区 | 对口支援区 | 各对口区县承担配套学校教育任务 |
|  |  |  | 幼儿园 | 小学 | 初中 | 九年一贯制 | 完全中学 | 高中 |
|  | 宝山区 | 虹口区 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 闸北区 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 杨浦区 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | 宝山区 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |
|  | 嘉定区 | 普陀区 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 长宁区 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 静安区 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 徐汇区 | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  | 南汇区 | 黄浦区 | 5 |  |  | 2 |  | 1 |
|  |  | 杨浦区 | 2 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 卢湾区 | 5 | 1 |  | 2 |  |  |
|  | 闵行区 | 黄浦区 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 卢湾区 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 徐汇区 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 闵行区 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 浦东新区 | 浦东新区 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 杨浦区 | 3 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 52 | 11 | 6 | 16 | 2 | 6 |