上海市教育委员会文件
沪教委基〔2012〕46号

上海市教育委员会关于建立
上海市基础教育学生信息管理系统的通知
各区县教育局：

根据《教育部关于印发〈教育信息化十年发展规划（2011-2020年）〉的通知》（教技〔2012〕5号）以及《上海市教育委员会关于印发〈上海市教育信息化“十二五”发展规划〉的通知》（沪教委科〔2012〕1号）要求，为全面、真实掌握全市范围中小学（幼儿园）学生信息，实现全市中小学生电子学籍卡全覆盖，构建上海市学生终身电子学籍卡应用平台，本市决定全面推进基础教育阶段学生学籍信息化管理，建立上海市基础教育学生信息管理系统，并为每一位在籍学生发放上海市电子学生证（即电子学籍卡）。现将有关建设工作通知如下。
一、建设目标

建立上海市基础教育学生信息管理系统，为各级教育行政管理部门在基础教育阶段学生的学籍管理、成长信息记录、体质健康监测、帮困资助、教育经费保障、统计抽样、日常管理和政策决策等方面提供真实、准确的数据支持和应用管理服务。

建立涵盖全市基础教育阶段学校的基础教育学生信息库。信息库主要内容包括学生的基本情况、学籍信息、学业评价、体质健康、参加社会实践等信息。

基于学生信息库建设覆盖全市互联互通的市、区、校三级基础教育学生信息管理平台。管理平台主要包括学生的学籍管理模块、成长记录模块、招生考试模块、体质健康模块、参加社会实践模块、帮困助学模块等。

以学生信息库为基础面向全市中小学学生发放上海市电子学生证。上海市电子学生证作为本市基础教育阶段学生学籍身份的唯一辨识凭证。

二、组织架构

市教委成立上海市基础教育学生信息管理领导小组和工作小组。市级基础教育学生信息管理领导小组由市教委分管负责人任组长，成员包括各职能处室和相关直属单位主要负责人。市级基础教育学生信息管理工作小组设在市教委基础教育处。

各区县教育行政部门成立区县级基础教育学生信息管理领导小组和工作小组。区县级基础教育学生信息管理领导小组由区县教育局局长任组长，成员包括各职能科室和相关直属单位主要负责人。区县级基础教育学生信息管理工作小组设在区县教育局负责基础教育管理工作的相关科室。

成立市、区县两级基础教育学生信息管理服务中心，市级基础教育学生信息管理服务中心设在市电化教育馆，区县级基础教育学生信息管理服务中心由各区县结合实际情况确定挂靠部门。

三、实施步骤
    上海市基础教育学生信息管理系统按“分步实施、逐步推进、求同存异、标准开放”的原则，分阶段、分步骤推进系统建设。

第一阶段：2012年12月底前，初步完成上海市基础教育学生信息管理系统架构。建立全市初中和小学阶段学籍信息库，试行各学段起始年级按信息标准采集信息。基本完成市区两级基础教育学生信息管理平台建设，初步实现市-区县级学生学籍信息的互连互通，试点学籍管理模块义务教育阶段学生网上转学功能。协调试行与市人口管理部门系统进行数据互通。试点2012年义务教育阶段起始年级发放上海市电子学生证。

第二阶段：2014年12月底前，基本完成上海市基础教育学生信息管理系统建设。建立全市基础教育（包括幼儿园）学生学籍信息库。全面完成上海市基础教育学生信息管理平台建设，完成学籍管理模块、成长记录模块、招生考试模块、体质健康模块、社会实践记录模块等基本模块的建设和运行，实现全市基础教育学生的学籍动态管理。实现为全市所有中小学生发放电子学生证，试点电子学生证的校内外应用功能。

第三阶段：2016年年底前，全面完成上海市基础教育学生信息管理系统建设。实现覆盖全市中小学及幼儿园学生信息管理系统，完善拓展各类功能模块。进一步开发电子学生证各项校内外应用功能。

四、经费保障

上海市基础教育学生信息管理系统建设和运行经费由市、区县两级共同投入。市级主要负责市级基础教育学生信息管理平台的建设、开发与维护，市级基础教育学生信息管理服务中心的建设与运作等。区县主要负责区县级基础教育学生信息管理平台的建设、开发与维护，区级基础教育学生信息管理服务中心的建设与运作等。

上海市电子学生证各学段首次发放经费由市、区县两级政府各承担一半。电子学生证相关应用功能开发经费由该功能应用部门承担。

附件：1.上海市基础教育学生信息管理领导小组成员名单

2.区县基础教育学生信息管理领导小组成员反馈表

上 海 市 教 育 委 员 会

二○一二年八月二日

	主题词：基础教育  信息系统  建设  通知

	上海市教育委员会办公室
	2012年8月6日印发
	


（共印50份）

附件1：

上海市基础教育学生信息管理领导小组成员名单

组  长：尹后庆
   上海市教育委员会巡视员

副组长：王  宏   上海市远程教育集团副主任

成  员：

倪闽景
上海市教育委员会基础教育处处长

王  民
上海市电化教育馆馆长

王兴放
上海市教育委员会科技处处长

王从春
上海市教育委员会体卫艺科处处长

陈永年
上海市教育委员会财务处调研员

周  烨
上海市教育委员会德育处副处长

颜慧芬
上海市教育委员会基础教育处副处长

张世明
上海市电化教育馆副馆长

夏骄雄  上海市教育委员会信息中心副主任

纪明泽
上海市教育委员会教学研究室副主任

丁  良   上海市教育考试院院长助理
附件2：

区县基础教育学生信息管理领导小组成员反馈表

一、区县基础教育学生信息管理领导小组

	
	姓名
	职务

	组  长
	
	

	副组长
	
	

	副组长
	
	

	成  员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


联系人                 联系电话                   。 

二、本区县基础教育学生信息管理服务中心设在                 ，联系人                  联系电话                   。
                                        区县教育局（盖章）

                                     年    月   日
请于2012年8月20日前反馈至市教委基教处（联系人：朱厚静；联系电话兼传真：23116699）
1
— 5 — 


